埋蔵文化財の保護について（民間事業編）
■埋蔵文化財とは

　埋蔵文化財は、文化財保護法（以下「法」という。）において「土地に埋蔵されている文化財」と定義されています。この埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「○○遺跡」や「○○城跡」、「○○窯跡」などと呼ばれます。

■埋蔵文化財保護の必要性

埋蔵文化財は法において「貴重な国民的財産」と定義され、郷土の歴史や文化を明らかとするための貴重な資料とされており、このように貴重な埋蔵文化財（＝遺跡）は一度破壊されてしまえば二度と復元できないことから、現状のまま後世に残す（「現状保存」）が最良の方法と考えられています。

しかし、工事等によりやむを得ず遺跡が破壊される場合には、この「現状保存」の代価措置として発掘調査を実施して、記録を後世に残す「記録保存」の措置をとっています。

　このような埋蔵文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力をお願いします。

■遺跡範囲内で工事等を実施する場合の手続き
民間業者が遺跡の範囲内で開発事業を実施する場合は、法第93条の適用を受け、事業（工事）着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出するよう定めています。

そのため工事が計画された段階でスポーツ文化課へ遺跡の有無について照会を行い、工事実施箇所が遺跡の範囲内と判断された場合には、「埋蔵文化財発掘の届出」（２部）をスポーツ文化課へ提出する必要があります。
届出提出後、必要に応じてスポーツ文化課にて試掘調査を行い（スポーツ文化課の負担）、その調査結果等を添付して岐阜県文化伝承課に進達します。岐阜県文化伝承課は試掘調査等の結果からどのような対応をすべきか判断し、スポーツ文化課を通じて指示（通知）が伝達されますのでこの指示に従ってください。
なお、試掘調査または工事立会を行う場合、事前に発掘調査承諾書を提出してください。
■提出書類（２部提出してください）
（１）埋蔵文化財発掘の届出
（２）添付資料：公図、施行箇所位置図、工事図面等（Ａ３に納まるようにしてください）
　　　　　　　　発掘調査承諾書
　　　　　　　　※公図の添付は必須ではありません
　　　　　　　　※施工箇所位置図には著作権上、問題のない地図をご使用ください
　　　　　　　　※発掘調査承諾書の添付は、届出の際には必須ではありませんが、届出
後にスポーツ文化課から試掘調査または工事立会を行う旨の連絡が来
た場合に必要となります。
■注意事項

（１）過去に付近において発掘調査が実施されていても届出が必要です。
（２）遺跡地図は常に更新されており、新たな遺跡が登録されていることがあります。遺跡の有無については必ず「スポーツ文化課」へ照会してください。
別紙

【遺跡における土木工事等に関する事務手続きの流れ】




























◆上記はモデルケースですので、記載以外の手続き・流れとなる場合があります。
◆発掘調査の実施に至った場合、調査費用は原則として開発事業担当課の負担となります。
※工事立会：遺跡に及ぼす影響が軽微と判断される場合や、狭小な掘削規模の場合の対応です。
発掘調査は行なわず、スポーツ文化課の職員が立会い、状況に応じて対応します。
発掘調査は行いませんが遺物が発見される場合がありますので、工事実施前に発掘調査承諾書（遺物発見時に必要となります）を提出してください。
※慎重工事：遺跡に及ぼす影響が極めて軽微等と判断された場合の対応です。遺跡内での工事であることに留意し、慎重に工事を実施していただきます（立会等は実施しません）。
開発事業等の計画策定





事業箇所が遺跡に該当するかの確認（スポーツ文化課へ照会）





遺跡に該当する





遺跡に該当しない





届出（法第93条）





（スポーツ文化課経由）


（必要に応じ試掘調査実施）











（工事中に遺跡発見）





遺跡発見届出（法第96条）





岐阜県文化伝承課





（スポーツ文化課経由）





指示（通知）





岐阜県文化伝承課





（スポーツ文化課経由）





発掘調査





工事立会・慎重工事※





協議





計画変更





発掘調査の実施





発掘調査の終了





工　　事　　実　　施








